Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 20.02.2014г № 204

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа в 2013 – 2016 годах» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено по программе на текущий год | Освоено средств всего с начала года | Планируемые работы |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Дорожные знаки и горизонтальная разметка на автомобильных дорогах муниципального образования "Каменский городской округ" | 740,0 | − | Содержание технических средств организации дорожного движения в период с I по IV квартал 2014 года, ежедневно, в соответствии с заключёнными договорами с подрядной организацией ООО «Юр-Строй». |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 740,0 | − |
| 2. | Устройство принудительного ограничения скоростного режима (искусственные неровности) на уличной дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 100,0 | − | Производство работ по устройству искусственных неровностей на территории д. Богатенкова Рыбниковской сельской администрации Каменского городского округа. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 100,0 | − |
| 3. | Установка светофорных объектов в населенных пунктах (с. Колчедан; п.г.т. Мартюш; с. Покровское; с. Позариха) | 1. 000,0 | − | Продолжение работ по устройству светофорного объекта в населенном пункте п.г.т. Мартюш. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 3000,0 | − |
| 4. | Изготовление, установка и ремонт пешеходных ограждений на опасных участках улично – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | 800,0 | − | Установка пешеходных ограждений в населенных пунктах с. Колчедан, с. Рыбниковское, с. Клевакинское, с. Покровское Каменского городского округа. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 800,0 | − |
| 5. | Ремонт уличного освещения (вдоль дорог) в населенных пунктах Каменского городского округа | 1 750,0 | − | Ремонт уличного освещения (вдоль дорог) в населенных пунктах: с. Барабановское, д. Брод,  с. Колчедан, с. Сипавское, с. Сосновское Каменского городского округа. |
| областной бюджет | − | − |
|  |  | − |
| местный бюджет | 1 750,0 | − |
| 6. | Эксплуатационное содержание сетей наружного уличного освещения улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 1 600,0 | − | Работы по текущему содержанию сетей наружного уличного освещения в населенных пунктах Каменского городского округа в период с I по IV квартала 2014 года постоянно, в соответствии с заключенными договорами с подрядной организацией ООО «ЭДС». |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 1 600,0 | − |
| 8. | Обучение водителей и специалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения | 49,6 | − | Обучение водителей глав сельских администраций по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 49,6 | − |
| 9. | Профилирование (гредирование) покрытия проезжей части автомобильных дорог с добавлением несжимаемых материалов на территории населенных пунктов Каменского городского округа (в том числе оплата услуг доставки сыпучих материалов, ликвидация коллейности покрытия проезжей части, нарезка водопропускных кюветов вдоль автомобильных дорог) | 3 400,0 | − | Работы по текущему содержанию уличной дорожной сети на территории населенных пунктов Каменского городского округа в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями, после проведения электронных торгов по требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (проведение аукционов планируется в течении II квартала 2014 года). |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 3 400,0 | − |
| 10. | Зимнее содержание автомобильных дорог, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597 - 93 г., в том числе: очистка дорог от снега, обработка противогололедными материалами покрытия проезжей части на опасных участках автомобильных дорог, вывоз снежных валов с треугольников видимости.ликвидация зимней келейности | 12 331,3 | − | Производство работ по зимнему содержанию уличной дорожной сети на территории населенных пунктов Каменского городского округа в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями, после проведения электронных торгов по требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (проведение аукционов планируется 14-17.02.2014г). |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 12 331,3 | − |
| 11. | Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 19 370,1 | − | Ремонт элементов уличной дорожной сети (покрытие проезжей части) на территории населенных пунктов: с. Сосновское, с. Колчедан, с. Позариха, с. Сипавское. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 19 370,1 | − |
| 13. | Ремонт мостов и плотин на улично – дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 2 000,0 | − | Ремонт моста в с. Черемховское Каменского городского округа. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 2 000,0 | − |
| 14. | Устройство остановочных павильонов (площадок) и подъездов к ним на территории населенных пунктов «Каменского городского округа» | 300,0 | − | Устройство остановочных площадок в населенном пункте д. Крайчикова. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 300,0 | − |
| 15. | Устройство вновь и ремонт существующих тротуаров, пешеходных дорожек, подходов к остановкам маршрутного транспорта в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | 5 000,0 | − | Ремонт существующих тротуаров, пешеходных дорожек в населенных пунктах: с. Колчедан, с. Покровское, с. Сосновское, Каменского городского округа. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 5 000,0 | − |
| 16. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 200,0 | − | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт объектов улично-дорожной сети с. Покровское, с. Колчедан. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 200,0 | − |
| 17. | Государственная экспертиза сметной документации, оплата услуг по выполнению технического надзора при выполнении работ подрядными организациями | 994,0 | − |  |
| областной бюджет | − | − |
|  | местный бюджет | 994,0 | − |
| 18. | Разработка проектов безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов входящих в состав МО "Каменский городской округ" | 2 168,0 | − | Разработка проектов безопасности дорожного движения на территории 65 населенных пунктов Каменского городского округа в течение 2014 года. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 2 168,0 | − |
| **Итого:** | | **53 803,0** |  |  |
| **областной бюджет:** | | **0,0** |  |  |
| **местный бюджет:** | | **53 803,0** |  |  |