Приложение № 1

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 20.02.2014г № 204

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа в 2013 – 2016 годах» за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено по программе на текущий год | Освоено средств всего с начала года | Процент выполнения, % | Достигнутый результат | Причины отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дорожные знаки и горизонтальная разметка на автомобильных дорогах муниципального образования "Каменский городской округ" | 463,6 | 444,4 | 95,9 | Содержание технических средств организации дорожного движения осуществлялось в рабочем режиме. | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 463,6 | 444,4 |
| 2. | Устройство принудительного ограничения скоростного режима (искусственные неровности) на уличной дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 55,0 | 53,0 | 96,4 | Выполнены работы по устройству искусственных неровностей в  с. Позариха | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 55,0 | 53,0 |
| 3. | Установка светофорных объектов в населенных пунктах (с. Колчедан; п.г.т. Мартюш; с. Покровское; с. Позариха) | 0,6 | 0,6 | 100,0 | Произведена оплата за техническое подключение светофорного объекта в населенном пункте п.г.т. Мартюш. | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 0,6 | 0,6 |
| 4. | Изготовление, установка и ремонт пешеходных ограждений на опасных участках улично – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | 36,0 | 23,5 | 65,3 | Установлены пешеходные ограждения в месте устройства светофорного объекта в населенном пункте с. Покровское. | Работы выполнены в соответствии с требованиями УГИБДД по Свердловской области, в следствии чего, изменились геометрические параметры данных пешеходных ограждений (уменьшение длинны). |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 36,0 | 23,5 |
| 5. | Ремонт уличного освещения (вдоль дорог) в населенных пунктах Каменского городского округа | 1025,0 | 1010,3 | 98,6 | Выполнены работы по ремонту линий наружного уличного освещения в населенных пунктах: с. Новоисетское, с. Колчедан, с. Сипавское, с. Барабановское. | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 1025,0 | 1010,3 |
| 6. | Эксплуатационное содержание сетей наружного уличного освещения улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 916,2 | 849,8 | 92,8 | Эксплуатационное содержание сетей наружного уличного освещения улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ", осуществлялось в рабочем режиме. | Работы по эксплуатационному содержанию сетей наружного уличного освещения на улично-дорожной сети велись в рабочем режиме по мере необходимости и требованиям контролирующих органов (предписания отдела ГИБДД МВД РОССИИ «Каменск-Уральский»). |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 916,2 | 849,8 |
| 7. | Техническое и оперативное обслуживание электроустановок, оплата за электроэнергию | 170,6 | 107,8 | 63,2 | Работы по Техническому и оперативному обслуживанию электроустановок выполнены в полном объеме, произведена оплата за электроэнергию. | Работы по Техническому и оперативному обслуживанию электроустановок ведутся в рабочем режиме. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 170,6 | 107,8 |
| 8. | Обучение водителей и специалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения | 43,6 | 0 | 0 | − | В связи с несвоевременной подачей документации в учебное заведение, обучение водителей глав сельских администраций состоится в 2014 году. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 43,6 | 0 |
| 9. | Профилирование (гредирование) покрытия проезжей части автомобильных дорог с добавлением несжимаемых материалов на территории населенных пунктов Каменского городского округа (в том числе оплата услуг доставки сыпучих материалов, ликвидация коллейности покрытия проезжей части, нарезка водопропускных кюветов вдоль автомобильных дорог) | 945,5 | 940,9 | 99,5 | Профилирование (грейдирование) покрытия проезжей части автомобильных дорог с добавлением несжимаемых материалов на территории населенных пунктов Каменского городского округа осуществлялось в рабочем режиме. | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 945,5 | 940,9 |
| 10. | Зимнее содержание автомобильных дорог, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597 - 93 г., в том числе: очистка дорог от снега, обработка противогололедными материалами покрытия проезжей части на опасных участках автомобильных дорог, вывоз снежных валов с треугольников видимости.ликвидация зимней келейности | 4582,6 | 3437,9 | 75,0 | Работы по Зимнему содержанию автомобильных дорог, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597 - 93 г., запланированы на IV квартал 2013 года (ноябрь – декабрь 2013г.) – январь 2014 года. | Оплата за работы по Зимнему содержанию автомобильных дорог произведена не в полном объеме, так как окончание работ запланировано на январь 2014 года. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 4582,6 | 3437,9 |
| 11. | Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 659,0 | 549,2 | 83,4 | Выполнены работы по ремонту элементов обустройства улично-дорожной сети: с. Рыбниковское, д. Брод, д. Чечулино. | Экономия финансовых средств вызвана снижением цен муниципальных контрактов после проведения электронных аукционов по указанным объектам. |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 659,0 | 549,2 |
| 12. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | 5243,4 | 5243,4 | 100,0 | Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов вп.г.т. Мартюш | − |
| областной бюджет | 4720,8 | 4720,8 |
| местный бюджет | 522,6 | 522,6 |
| 13. | Ремонт мостов и плотин на улично – дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 0 | 0 | − | − | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| 14. | Устройство остановочных павильонов (площадок) и подъездов к ним на территории населенных пунктов «Каменского городского округа» | 0 | 0 | − | − | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| 15. | Устройство вновь и ремонт существующих тротуаров, пешеходных дорожек, подходов к остановкам маршрутного транспорта в населенных пунктах муниципального образования "Каменский городской округ" | 100,0 | 91,3 | 91,3 | Выполнены работы по устройству пешеходного тротуара в щебеночном исполнении в месте устройства светофорного объекта в населенном пункте с. Покровское. | Работы выполнены в соответствии с требованиями УГИБДД по Свердловской области, в следствии чего, изменились геометрические параметры данного пешеходных тротуара (уменьшение длинны). |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 100,0 | 91,3 |
| 16. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | 173,6 | 173,5 | 99,9 | Произведены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ" | − |
| областной бюджет | − | − |
| местный бюджет | 173,6 | 173,5 |
| 17. | Государственная экспертиза сметной документации, оплата услуг по выполнению технического надзора при выполнении работ подрядными организациями | 135,2 | 135,2 | 100,0 | Произведена ценовая экспертиза сметной документации и оплата услуг по выполнению технического надзора при выполнении работ подрядными организациями | − |
| областной бюджет | − | − |
|  | местный бюджет | 135,2 | 135,2 |
| **Итого:** | | **14549,9** | **13060,7** |  |  |  |
| **областной бюджет:** | | **4720,8** | **4720,8** |  |  |  |
| **местный бюджет:** | | **9829,1** | **8339,9 (84,8 %)** |  |  |