РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ № 333

24 января 2019 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки полноты формирования, законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2017 году

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки полноты формирования, законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2017 году, Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа выделенных в 2017 году Территориальному органу Администрации Каменского городского округа –Сосновская сельская администрация, Новоисетская сельская администрация  установлены следующие нарушения:

1. Общая сумма финансовых нарушений составила 493954,9 руб., в том числе в Сосновской сельской администрация 466009,40 руб., в Новоисетской сельской администрации 27945,5 руб.

1) Сосновская сельская администрация:

1.1) Неправомерное использование бюджетных средств на оплату фактически невыполненных объемов работ подрядной организацией ООО «Океан», предусмотренных локальным сметным расчетом по ремонту дороги по ул. Ленина от дома № 29-А до дома № 52 на общую сумму 148576,16 рублей.

1.2) Неправомерное использование бюджетных средств на оплату фактически невыполненных подрядной организацией ООО «РСУ-8» объемов работ, предусмотренных локальным сметным расчетом по устройству ограждений на общую сумму 73433,54 рублей.

1.3) Неэффективное использование бюджетных средств на сумму                   243999,7 рублей. Подрядной организацией не представлены товарные накладные, счета, счета – фактуры, подтверждающие приобретение материалов по цене поставщика, по муниципальному контракту МК № 17-АЭФ–2017 на выполнение работ по устройству тротуара на перекрестке ул. Комсомольская и ул. Мира.

2) Новоисетская сельская администрация:

2.1) Установлено неправомерное использование бюджетных средств на сумму 7 826,87 руб. по МК от 04.07.2017г. № 14-АЭФ-2017 в связи с отсутствием указания места выполнения работ на ремонт участков, площадью менее 2-х м2.

2.2) Неправомерное расходование денежных средств в сумме 864,27 руб., завышена стоимость материалов по МК от 16.10.2017г. № 2.

2.3) Неправомерное использование бюджетных средств на сумму                        15 054,39 руб. в связи с тем, что завышены объемы работ по МК от 23.01.2017г. № 1 на сумму 9 360,0 руб., по МК от 24.03.2017г. № 1-АЭФ на сумму 5 694,39 руб. так как автодорога по ул. 1 Мая (1000 м) и часть автодороги по ул. Центральная (асфальтобетон 500 м) входят в состав автодороги – от «д. Черноскутова до а/д с. Колчедан – д. Соколова».

2.4) Отсутствие дорожной разметки 1.24.1 (Дублирование предупреждающего дорожного знака 1.23 «Дети») предусмотренной договором от 10.05.2017г. № 48, не позволяет определить эффективное и целевое использование средств местного бюджета по договору от 10.05.2017г. № 48 на сумму 4 199,97 рублей.

2. Проверкой законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа выделенных в 2017 году Территориальному органу Администрации Каменского городского округа – Сосновская сельская администрация, Новоисетская сельская администрация установлены нарушения законодательства Российской Федерации и Свердловской области, муниципального образования.

2.1. Утвержденные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, находящиеся в границах сельских администраций, расчет размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения на 2017 год к проверке не представлен.

2.2. Оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов для проведения капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог на проверяемых территориях не проводилась. В виду отсутствия результатов оценки технического состояния автодорог, отсутствие регламентов для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории сельских администраций в 2017 году, определить обоснованность и рациональность выбора дорог, вида работ, а также эффективность использования бюджетных средств                                  не представляется возможным.

2.3. В 2017 году административный регламент осуществления муниципального контроля в МО «Каменский городской округ» не разработан, документы и материалы, подтверждающие деятельность по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог в 2017 году на территории Сосновской сельской администрации, Новоисетской сельской администрации к проверке не представлены.

2.4. Тридцать четыре Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах Сосновской сельской администрации и 32 автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах Новоисетской сельской администрации в единый государственный реестр недвижимости, в реестр муниципальной собственности не включены, идентификационные номера отсутствуют.

2.5. План разработки проектов и (или) локальных сметных расчетов на ремонт и содержание автомобильных дорог, сформированный в соответствие с порядком проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденные Главой Каменского городского округа, к проверке не представлен.

2.6. Перечень объектов ремонта автомобильных дорог на 2017 год                         к проверке не представлен.

2.7. Паспорта на автомобильные дороги, находящиеся на территории Новоисетской сельской администрации к проверке не представлены.

2.8. По данным Перечня автомобильных дорог автодорога ул. Кирова (с. Новоисетское) с порядковым номером 6 и номером 10 имеют одинаковые номера паспортов автомобильной дороги, но разную протяженность, что не позволяет определить достоверность указанной протяженности автодорог согласно Перечню автомобильных дорог.

3. При проверке муниципального контракта № 19-АЭФ–2017 установлено несоответствие пункта 1.1 муниципального контракта, где предметом контракта является выполнение работ по ремонту дороги ул. Ленина от дома № 29 – А до дома № 52 с. Сосновское и пункта 3.1.2.1. МК № 19-АЭФ-2017, где предусмотрено, подрядчик обязан выполнять работы по своевременной ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах и тротуарах, своевременной зимней уборке тротуаров и пешеходных дорожек после снегопада, уборке снежных валов.

4. При проверке муниципального контракта № 18-АЭФ–2017                                   на выполнение работ по устройству пешеходного ограждения на перекрестке ул. Комсомольская и ул. Мира с. Сосновское журнал производства работ по выполнению контракта к проверке не предоставлен.

5. Территориальным органом Администрации Каменского городского округа – Сосновская сельская администрация нарушены сроки утверждения Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год на 3 дня.

6. При выполнении МК № 19-АЭФ-2017, МК № 18-АЭФ -2017                                 в с. Сосновское нарушены существенные условия контракта.

7. При проверке муниципального контракта от 04.07.2017г.                                     № 14-АЭФ-2017 (с. Новоисетское) в нарушение технического задания                            не представлены акты освидетельствования скрытых работ по форме Ф-3.

8. При проверке муниципального контракта от 16.10.2017г. № 2                           с. Новоисетское не установлены сроки выполнения работ.

9. Установлено разночтение описательной части с табличной частью Технического задания МК от 24.03.2017г. № 1-АЭФ по отношению к группам автомобильных дорог д. Боевка в частности к автодороге по ул. Северная Новоисетской сельской администрации.

10. В нарушение подпункта 1.2 пункта 1, подпункта 3.1.6 пункта 3                         МК от 24.03.2017г. № 1-АЭФ и подпункта 6.6 пункта 6 технического задания путевые листы и журналы производства работ к проверке не представлены.

11. План закупок на 2017 год Новоисетской сельской администрации размещен на официальном сайте с нарушением сроков размещения на один день.

12. Измененный План-график на 2017 год от 02.11.2017г. Новоисетской сельской администрации размещен на официальном сайте 02.11.2017г. не прошедший контроль на несоответствие контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

Учитывая представленный отчет, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки полноты формирования, законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2017 году, принять к сведению.

2.  Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.):

- усилить контроль за полнотой исполнительной документации при сдаче объектов;

- усилить контроль за реализацией Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг доя обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-осуществлять ремонт автомобильных дорог в соответствии с утвержденным Перечнем объектов ремонта автомобильных дорог на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;

- усилить контроль за законностью составления муниципальных контрактов.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа	            В.И. Чемезов

24.01.2019г