РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать второе заседание

РЕШЕНИЕ № 409

19 сентября 2019 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2018 году  Территориальным органом Администрации Каменского городского округа – Клевакинская сельская администрация, Территориальным органом  Администрации Каменского городского округа – Кисловская сельская администрация

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки использования бюджетных средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2018 году  Территориальным органом Администрации Каменского городского округа – Клевакинская сельская администрация, Территориальным органом  Администрации Каменского городского округа – Кисловская сельская администрация Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлено следующее:

Финансовые нарушения на общую сумму 239938,34 руб., в том числе в Кисловской сельской администрации на сумму 91460,0 руб., в Клевакинской сельской администрации - 148478,34 рублей.

1) Клевакинская сельская администрация:

1.1) Неправомерное использование бюджетных средств в сумме                      143782,79 руб. по муниципальному контракту № 36-АЭФ-2018 на выполнение работ по летнему содержанию дорог, в связи с несоответствием показателей, установленных в приложении № 1 к техническому заданию перечню автомобильных дорог и техническим паспортам.

1.2) Неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 4695,55 руб. по договору № 65, заключенному с ООО «ЮР-СТРОЙ». Объемы и состав работ, указанные в Акте выполненных работ № КС-2, не соответствуют фактически выполненным работам по устройству ограждения возле пешеходного перехода к школе, акт освидетельствования скрытых работ не соответствует фактически выполненным работам.

2) Кисловская сельская администрация:

2.1). Неправомерно подписаны и приняты на оплату акты приемки-передачи работ при отсутствии бюджетных сметных назначений и лимитов бюджетных обязательств на сумму 61500 рублей.

2.2.) Неправомерное использование бюджетных средств в сумме                       29960,46 руб. на оплату завышенных объемов работ по муниципальному контракту от 15.05.2018г. № 30-АЭФ–2018 на летнее содержание автомобильных дорог. Установлено несоответствие данных о протяженности, ширине и виду покрытия автомобильных дорог указанных в Перечне автомобильных дорог, и отраженных в технических паспортах с. Кисловское и д. Соколова.

2. Проверкой использования бюджетных средств Дорожного фонда Каменского городского округа выделенных в 2018 году Территориальному органу Администрации Каменского городского округа – Клевакинская сельская администрация, Кисловская сельская администрация установлены нарушения законодательства Российской Федерации, Свердловской области и муниципального образования.

2.1. Утвержденные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, находящихся                  в границах сельских администраций, расчет размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения на 2018 год к проверке не представлен.

2.2. Оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов для проведения капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог, а также плана разработки проектов ремонта автомобильных дорог на проверяемых территориях не проводилась.

2.3. Документы и материалы, подтверждающие деятельность по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог в 2018 году на проверяемых территориях к проверке не представлены.

2.4. Перечень объектов ремонта автомобильных дорог на 2018 год                         не разработан и не утвержден.

2.5. Отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги расположенные в поселке Лебяжье, на автодорогу от ж. д. казармы до ул. Пролетарской с. Кисловское, на автодорогу от с. Кисловское до а/д с. Покровское-Богданович находящиеся на территории Кисловской сельской администрации, в д. Малиновка и в д. Мосина на автомобильную дорогу «с. Клевакинское – д. Мосина» находящиеся на территории Клевакинской сельской администрации.

2.6. Отсутствуют идентификационные номера на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах территории Клевакинской и Кисловской сельских администраций.

2.7. Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах Клевакинской сельской администрации, Кисловской сельской администрации в единый государственный реестр недвижимости                    не внесены.

2.8. Часть автомобильных дорог, находящиеся в границах Клевакинской сельской администрации на праве оперативного управления, не закреплены,              в реестр муниципальной собственности не включены.

2.9. В нарушение положений муниципальных контрактов по использованию бюджетных средств Дорожного фонда общие и специализированные журналы на выполнение работ в населенных пунктах Клевакинской и Кисловской сельских администраций к проверке не представлены.

2.10. В нарушение Гражданского кодекса РФ Кисловской сельской администрацией приняты и подписаны акты приемки - передачи выполненных работ без оформления договоров в письменном виде.

2.11. В техническое задание муниципального контракта № 30-АЭФ–2018 на выполнение работ по летнему содержанию дорог (профилирование грунтово щебеночного покрытия проезжей части автомобильных дорог) неправомерно включена часть дороги (540 метров) в д. Соколова по ул. Ленина                                      с асфальтобетонным покрытием.

2.12. Технический надзор за выполнением муниципального контракта                     № 44-АЭФ-2018 в Клевакинской сельской администрации не осуществлялся, акты освидетельствования скрытых работ к проверке не представлены.

2.13. Контроль за наличием и ведением документации по выполнению муниципальных контрактов в проверяемых сельских администрациях отсутствовал.

2.14. Не представлен расчет оценки качества работ, к актам по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина от дома № 51 до ул. Красных Орлов д. № 52 с устройством асфальтового тротуара вдоль дороги от ул. Ленина д. № 51 до детского сада по ул. Красных Орлов д. 35 в с. Кисловское.

2.15. Не подтверждена стоимость материалов по муниципальному контракту от 18.06.2018г. № 44-АЭФ-2018 на выполнение работ по устройству светофора в с.Клевакинское.

2.16. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031) отсутствует информация о проведенных ремонтах автомобильных дорог, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2018 году  Территориальным органом Администрации Каменского городского округа – Клевакинская сельская администрация, Территориальным органом  Администрации Каменского городского округа – Кисловская сельская администрация, принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.):

- Привести в соответствие Постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 06 августа 2019 года № 1710 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Каменский городской округ» с протяжённостью автомобильных дорог указанной в технических паспортах.

- Усилить контроль за выполнением технадзора, предусмотренного в контрактах.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

19.09.2019 года